|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WPM | SOLICITUD DE CAMBIOS | | | | | | | |
| ENTREGA DE LA SOLICITUD DE CAMBIOS | | | | | | | | |
| Título de la solicitud | | | | | | Número de solicitud | | |
| Categoría de cambio | – Alcance del trabajo  – Tiempo  – Costo | | | | | | | |
| Nombre del solicitante | [Nombre] | | Organización solicitante | | | [Nombre de la organización] | | |
| Fecha de solicitud | [DD/MM/AAAA] | | Originator’s Manager | | | [Manager name] | | |
| Contacto principal | [Nombre] | | Contacto secundario | | | [Nombre] | | |
| Correo electrónico del contacto principal | [E-mail] | | Correo electrónico del contacto secundario | | | [E-Mail] | | |
| Prioridad: (seleccionar solo una):  1 – **CRÍTICA:** Se produjo parada en el trabajo o impactos severos en la productividad. Se necesita la solución inmediata.  2 – **ALTA:** Parada en el trabajo o impactos severos en la productividad son inminentes; se necesita solución antes que suceda  3 – **MEDIA:** puede producirse un impacto alto; una solución alternative se ha encontrado pero se necesita la solución principal  4 – **BAJA:** mínimo impacto en la productividad; se necesita solución. | | | | | | | | |
| Descripción detallada del cambio propuesto | *La conversion de datos está tomando más tiempo del planeado debido a la condición de la fuente de datos. Las tareas de conversión de datos son una parte crítica y se presenta riesgo de disminución de las mismas. Admitir un nuevo administrador full-time de base de datos puede permitir mayor manejo y mejores tiempos.* | | | | | | | |
| Justificación para el cambio | *Change will prevent impact on project end date due to slippage of critical path data conversion tasks.*  *Los cambios pueden prevenir grandes impactos en la fecha de entrega del proyecto debido a la baja en las tareas de conversión.* | | | | | | | |
| Solución alternativa aplicada (en caso que corresponda) | *.* | | | | | | | |
| Consideraciones de costo (if known) | *El costo se personal aumentará en el costo de un nuevo administrador de base de datos a tiempo completo.* | | | | | | | |
| Comentarios/Información adicional | *-* | | | | | | | |
| Resultado de la solicitud | Revisión  Rechazada  Retirada  Postergada  Aprobada para implementación  Comentarios:  Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| **SECCIÓN DE ANÁLISIS DE LA SOLICITUD DE CAMBIOS** | | | | | | | | |
| Analista de solicitud de cambios | [Nombre] | | | | | | | |
| Fecha de asignación | XX/XX/XXXX | Fecha límite | | XX/XX/XXXX | Fecha de tarea completada | | | XX/XX/XXXX |
| Áreas de impacto:  Incremento en los costos del proyecto  Baja en los costos del proyecto  Incremento del alcance del proyecto  Baja en el alcance del proyecto  Cambios en los plazos del proyecto | | | | | | | | |
| Cuanto se ha incrementado el costo, alcance o plazo del proyecto | *10 % en costos del proyecto* | | | | | | | |
| Descripción de la solución e impactos | *Búsqueda y contratación de un administrador de base de datos a tiempo complete. Se incrementa el presupuesto del proyecto* | | | | | | | |
| Riesgos de implementación y solución de dichos riesgos | *Ninguno* | | | | | | | |
| Soluciones alternativas consideradas | * *Extender el plazo para tareas de conversión de datos. RECHAZADA.*   *Se extiende por sobre la fecha límite del proyecto total* | | | | | | | |
| Información adicional / Comentarios | *-* | | | | | | | |
| **SECCIÓN DE APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE CAMBIO** | | | | | | | | |
| Miembros de revision de la solicitud de cambio | Nombre | | | | | | Firma: | |
| Nombre | | | | | | Firma: | |
| Nombre | | | | | | Firma: | |
| Nombre | | | | | | Firma: | |
| Disposición de la solicitud de cambios  (CRC Use Only) | Revisión  Rechazada  Retirada  Postergada  Aprobada para implementación  Comentarios:  Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| **SEGUIMIENTO DE LA SOLICITUD DE CAMBIOS** | | | | | | | | |
| Cambios implementados | *1 Administrador de base de datos a tiempo complete ha sido contratado* | | | | | | | |
| Cambios verificados | *Contratación verificada el DD/MM/AAAA* | | | | | | | |
| **SECCIÓN DE CIERRE DE LA SOLICITUD DE CAMBIOS** | | | | | | | | |
| Disposición de la solicitud de cambios  (CRC Use Only) | Cerrada  Comentarios:  Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |

Fuente:

Universidad de California. <http://www.ucop.edu>

http://www.ucop.edu/information-technology-services/\_files/itlc/3.5-supporting-change-request-form.docx